SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

REKULTYWACJA NIECZYNNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W REJOWCU

- ETAP I

# NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO :	Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

tel.061/89-25-801

fax. 061/89-25-803

http://skoki.nowoczesnagmina.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

WARTOŚC SZACUNKOWA              Powyżej 14.000  euro a

ZAMÓWIENIA :                                  poniżej 4.845.000 euro

Zawartość specyfikacji:

  - projekt umowy,

- przedmiary robót (kosztorysy ofertowe do wypełnienia),

- projekt budowlany,

- specyfikacja techn. wyk. i odbioru robót,

Zatwierdzam :

Skoki, dnia 05.10.2010 roku

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO-

# Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel.61/89-25-801,

# fax 061/89-25-803

www.skoki.nowoczesnagmina.pl; http://skoki.nowoczesnagmina.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA -

Przetarg nieograniczony zgodnie z art.39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późn. zmianami  )

# OPIS PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA -

3.1 Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu – Etap I Roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, roboty ziemne, studnie odgazowania, roboty rozbiórkowe.

Zakres prac do wykonania obejmuje rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu. Etap I obejmuje:

I. Roboty pomiarowe:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów wysokościowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały,

II. Usunięcie drzew i krzewów:

- usunięcie drzew i krzewów z użyciem sprzętu mechanicznego,

III. Roboty ziemne:

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

- budowa nasypów,

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

IV. Studnie odgazowania:

- wykonanie dwóch studni odgazowania rura PE o średnicy 315mm,

V. Roboty rozbiórkowe

- usunięcie budynku z pustaków,

3.2 Zakres prac i odpowiedzialność wykonawcy obejmuje również :

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zorganizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, demontażu obiektów tymczasowych, oraz uporządkowania terenu,

- informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych, kosztów nadzoru  z ramienia tych służb,

- informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń) rozwieszanych w miejscach publicznie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem,

3.3 Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji :

- dokumentacja budowlana ,

- przedmiary robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3.4 Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:

- 45-24-35-10-0 budowa nasypów,

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

  - realizacja robót ma być zgodna z dokumentacją budowlaną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

  - wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie zatrudnionych. Na terenie budowy należy umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze,

  - wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt robót, w tym za przebieg i terminowe  wykonanie zadania,

3.6. Materiały – przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. Należy stosować materiały o parametrach technicznych wyszczególnionych w dokumentacji „lub równoważne” w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które spełniają parametry techniczne, po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

Atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów należy przedłożyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót.

3.7. Sprzęt – wykonawca przystępujący do przetargu musi dysponować sprzętem gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.8. Kontrola jakości robót – zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3.9. Odbiór robót – roboty uznaje się za wykonane jeżeli odpowiadają wymogom dokumentacji budowlanej, specyfikacji oraz  wszelkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zamawiający dokonuje na bieżąco przy pomocy Inspektora Nadzoru po zgłoszeniu przez wykonawcę poprzez wpis w dziennik budowy robót zanikających i ulegających zakryciu.

3.10. Dokumenty odbioru końcowego :

- projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie budowy,

- dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian i uzupełnień,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne),

3.11. Harmonogram realizacji robót - z chwilą podpisania umowy do dnia 17.12.2010 roku.

3.12. Warunki płatności – Zamawiający dopuszcza jedną płatność po zakończeniu robót i dokonaniu pozytywnego odbioru robót przez zamawiającego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -

- od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2010 roku

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW -

  - Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:( art. 22 ust. 1 pkt 1do 4 )

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24  ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych,

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w  postępowaniu :

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców ( określonych w pkt 5.1) w oparciu o złożone  dokumenty wyszczególnione w pkt. 6.1 i 6.2 niniejszej specyfikacji w następujący sposób :

a) w celu wskazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca przedłoży z ofertą przetargową aktualne dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 6.1 niniejszej specyfikacji.

b) w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca przedłoży oświadczenie, wyszczególnionych w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji.

W przeciwnym przypadku zamawiający nie uzna warunku spełnienia określonego w pkt. 5.1 i wykluczy oferenta.

Badanie i ocenę ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

W I etapie oceny ofert nastąpi badanie w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności oferty. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym określonych w niniejszej specyfikacji Komisja będzie oceniała wg zasady „spełnia” „nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów.

Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

W II etapie nastąpi ocena merytoryczna, której zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU -

6.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ustawy, (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji),

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

(na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji),

  - W przypadku składaniu ofert przez wykonawców wspólnie (konsorcjum) ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy:

- składając ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnik konsorcjum pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do zamawiającego  ze wszelkimi sprawami dotyczącymi postępowania i do niego zamawiający kieruje korespondencje.

- jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.4 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych  przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1, 6.2 i 6.3 niniejszej specyfikacji lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone  na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych prze zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć dokumenty zgodnie § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817).

6.8 Wyżej wymienione dokumenty mogą zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę posiadającą pełnomocnictwo.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

7.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawcy muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego.

7.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Treść zapytań z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza tą informację na stronie internetowej.

7.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz umieszcza tę informację na stronie internetowej i będzie ona wiążąca przy składaniu ofert.

7.5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości specyfikacji.

7.6 Przekazywane oświadczenia i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem należy adresować na: Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki i przekazywać w formie pisemnej.

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Krzysztof Mańka urzędujący w pokoju nr 1, w siedzibie Urzędu.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.

9. TERMIN ZWIĄZANIA  Z OFERTĄ -

Termin związania z ofertą –  wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY -

oferta wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w jednym egz. i podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnika (na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Oferta winna zawierać:

- Pełną nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,

- Określenie przedmiotu oferty na podstawie pkt 3.

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określający cenę oferty netto oraz brutto łącznie ze wszystkimi narzutami podatkami w tym podatkiem VAT,

- Termin zakończenia robót,

- Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi  składający ofertę,

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

- Wszystkie strony oferty winny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

- Do oferty należy dołączyć dokumenty, wykazy i oświadczenia wymienione w pkt.6.1, 6.2 niniejszej specyfikacji.

- Ofertę należy złożyć w opakowaniu z napisem „Przetarg na: Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu Etap I",

- Opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą i adresem wykonawcy.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Miejsce oraz termin składania ofert – oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki pokój nr 13 (sekretariat) do dnia 21.10.2010 roku do godz. 1200.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez ich otwierania.

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu dnia 21.10.2010 r. o godz.

1215 w – sali Biblioteki Publicznej,

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Ofertę cenową należy obliczyć sporządzając cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego, stanowi jedynie informację o sposobie obliczenia ceny oferty i nie będzie sprawdzany oraz poprawiany, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową. Przedmiar robót nie określa zakresu prac przewidzianych do wykonania, lecz jest zestawieniem elementów poddanych wycenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczoną dokumentacją, a przedmiarami robót należy przyjąć, że prawidłowo określono wielkość robót w projekcie budowlanym.

Pominięcie jakiejkolwiek pozycji z przedmiarów robót przy wycenie robót i nie ujęcie jej w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu, a prace wymienione w tej pozycji będą podlegały wykonaniu w ramach ceny ryczałtowej, oraz nie spowoduje odrzucenia oferty.

Cena oferowana winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ogólna cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania robót bezpośrednio wynikające z dokumentacji oraz koszty w niej nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakresu umowy. np. podatek VAT, koszty robót przygotowawczych, koszty robót niewyspecyfikowane w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania stwierdzone w dokumentacji budowlanej.

Oferowana cena jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie w trakcie realizacji budowy. Cena ryczałtowa jest niezmienna w toku wykonywania prac i wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalone w określonej z góry kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od faktycznego rozmiaru kosztów robót za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Cena może być tylko jedna oraz nie ulegająca zmianie przez okres ważności oferty.

13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 Kryteria oceny ofert: zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie następujące kryterium:

Cena oferty – 100%

13.2. Opis sposobu oceny ofert - nastąpi wg następującego wzoru:

Wp= Cmin/Cofert x 100

Gdzie :

Wp   – ilość punktów obliczona dla badanej oferty,

Cmin – cena w złotych najtańszej oferty, spośród złożonych ofert niepodlegających

odrzuceniu,

Cofert  - cena w złotych badanej oferty,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą ilość punktów (max 100) spełniając jednocześnie wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i punktację łączną,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

Umowa z wybranym wykonawcom zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przysłania zawiadomienia o wyborze oferty za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 94 ust. 2 ustawy.

Informacja o zawarciu umowy zostanie zamieszczona na stronach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, dla której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

17.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwięzłe przedstawienie zarzutów, określenie żądania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

17.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Urzędu Zamówień Publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli  przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia.

17.6 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie (pkt 17.2).

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej informując o tym wykonawców.

17.7 Terminy na wniesienie odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.7 ppkt  „a” i „b” wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

d) odwołanie po zawarciu umowy jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia,

e) odwołanie po zawarciu umowy jeżeli zamawiający nie zamieścił  w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe czynności dotyczące ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

21. WYKONAWCA MOŻE POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Wykaz załączników do specyfikacji:

- Załącznik nr 1	Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 	Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1ustawy,

- Załącznik nr 3	Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy

Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................

Adres: ...............................................................................................

TEL./FAX: .........................................................................................

REGON: ...........................................................................................

NIP: ..................................................................................................

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZAREJESTROWANA W:

(wpisać : KRS i nr, lub Zaświadczenie o wpisie do ewid. działalności gospodarczej

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTACJI WYKONAWCY NA PODSTAWIE W/W WPISÓW JEST:

………………………………………………………………………………

...........................................................................................................

Dla (ZAMAWIAJĄCY): GMINA SKOKI z siedzibą w Skokach ul. Ciastowicza 11,

NIP 766-19-68-104, Regon 572140583,

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 223, poz. 1655 z 2007r ze zmianami)

na:

REKULTYWACJI NIECZYNNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W REJOWCU - ETAP I

Ja (imię i nazwisko) .................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że Firma:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### Oferuje

1) Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - za cenę:

- cena netto ............................ zł

(słownie:.............................................................................................................................)

- cena brutto ........................... zł

(słownie:.............................................................................................................................)

- w tym VAT ............................ zł

(słownie:.............................................................................................................................)

2) akceptuje termin realizacji zamówienia – planowane rozpoczęcie  z chwilą podpisania umowy, zakończenie robót do dnia …………………….. r.

3) Akceptuje warunki płatności – do 14 dni od dnia poprawnie złożonej faktury przelewem na konto

.........................................................................................................

4. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uwzględniłem wszystkie koszty wykonania zamówienia.

6. Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Udzielam 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

9. Zlecę wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom polegającą na wykonaniu:

(wyszczególnić zakres robót jeżeli wykonawca planuje zlecenie części robót podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

a) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

Strona

1) .............................................................................................................................       .........

2) .............................................................................................................................       .........

3) .............................................................................................................................       .........

4) .............................................................................................................................       .........

5) .............................................................................................................................       .........

12. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz. U. nr 47 poz. 211 ze zm.)

1) ..................................................................................................

Oferta została złożona na ……... ponumerowanych stronach.

....................................                              .............................................................

- (miejscowość)              (data)                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na:

REKULTYWACJA NIECZYNNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W REJOWCU - ETAP I

reprezentując wykonawcę (nazwa) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach niżej wymienionych: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

....................................                              .............................................................

(miejscowość)              (data)                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na:

REKULTYWACJA NIECZYNNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W REJOWCU - ETAP I

reprezentując wykonawcę (nazwa) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące : art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy