Załącznik  nr 6 – Wzór umowy

UMOWA O WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

zawarta w dniu …………….. r. w Gnieźnie, pomiędzy:

Archidiecezją Gnieźnieńską, ul. Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno, NIP: 784-000-64-16, reprezentowanym przez:

…………….. -……………..

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………….…..………………………….…..………………………….…..……………………………………………………………………………………….,

reprezentowaną/ym przez:

…………….. -……………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

Zważywszy, że:

- Zamawiający w dniu ______ zawarł z Gminą Skoki umowę nr ____ o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Skoki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: „umowa o udzielenie dotacji”);

- Na podstawie umowy o udzielenie dotacji udzielono dotacji celowej na rzecz Archidiecezji Gnieźnieńskiej na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie”;

- dotowany budynek stanowi zabytek widniejący w rejestrze zabytków pod numerem 2234/A z 22-05-1992.

Strony, w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, opierając się na Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zawierają Umowę o następującej treści:

§1

Oświadczenie stron i informacje

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności i poszanowaniem słusznych interesów gospodarczo-prawnych Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że wszelkie informacje przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy podczas realizacji usługi i wykonywania przedmiotu Umowy zostają uznane za poufne. Strony zobowiązują się do zachowania poufności lub tajemnicy wszelkich przekazanych sobie wzajemnie informacji, a ponadto jeżeli informacje te będą podlegały szczególnym regulacjom prawnym lub umownym, takim jak np. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie baz danych, to Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ww. regulacji.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującą świadczenie usług objętych Umową na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż  400 000,00 zł.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków wskazanych w ust. 3, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej polisy ubezpieczeniowej w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.

- Strony oświadczają, że nie występują między nimi powiązania kapitałowe i osobowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§2

Przedmiot umowy

- Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie”.

- Przedmiotem umowy są prace konserwatorskie oraz roboty remontowo - budowlane (zwane dalej „Przedmiotem umowy” lub „Robotami”) przy elewacji  Pałacu z XIX w. znajdującym się w zespole pałacowym w Rościnnie.

W ramach zamówienia do wykonania jest renowacja ścian elewacyjnych oraz renowacja detalu sztukatorskiego, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie i mycie elewacji, dezynfekcja ścian preparatem bakterio -grzybo- i glonobójczym, naprawy uszkodzonej powierzchni, nałożenie tynków renowacyjnych oraz parapety zewnętrzne

- dokładny opis Przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz załącznikach, które to stanowią integralną część niniejszej Umowy – Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie do wykonania robót będących Przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością, zgodnie z:

- projektem architektoniczno-budowlanym;;

- ustaleniami z Zamawiającym;

- ofertą Wykonawcy;

- harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną stosowaną przy renowacji zabytków, przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania.

- Strony ustalają, że roboty będą wykonywane pod ścisłym nadzorem Kierownika budowy oraz Kierownika Nadzoru.

- Umowne roboty zostaną wykonane w całości przez Wykonawcę i z jego materiałów - nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i renowacji zabytków na terenie Polski i Unii Europejskiej, przy czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że na realizację Przedmiotu umowy posiada aktualne i wymagane prawem zezwolenia oraz pozwolenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów Polskich (B) i Europejskich (CE) Norm, obowiązujących przepisów oraz wytycznych wynikających Umowy.

- Wykonawca powinien wykonywać uzgodnione roboty z dobranym przez siebie należycie kwalifikowanym i posiadającym odpowiednie uprawnienia personelem i zapewnić personel w liczbie gwarantującej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności zgodności z dokumentacją projektową, jakości prac, ich terminowości i użycia właściwych materiałów.

§3

Terminy

- Ustala się następujące terminy umowne w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy:

  - termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy:  z dniem podpisania umowy,

  - termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: do 30 listopada 2024 r.

- Ustalone terminy zakończenia robót mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia istotnych przyczyn, przez które Strony rozumieją:

- zmianę zakresu rzeczowego robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- niedostarczenie w terminie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- wystąpienie siły wyższej, w tym zmianę warunków atmosferycznych w sposób uniemożliwiający, przy dołożeniu najwyższej staranności, wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz harmonogramem.

- Zmiana w zakresie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy każdorazowo wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przedłużenie terminu zakończenia robót, w razie wystąpienia przyczyn wskazanych w ust. 2, zależne jest od zgody Gminy Skoki.

- W przypadku wystąpienia istotnych przyczyn Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 30 dni przed zakończeniem robót do zgłoszenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o wydłużenie terminu realizacji inwestycji ze wskazaniem istotnej przyczyny.

§4

Oświadczenia i zobowiązania Stron

- Każda ze Stron Umowy oświadcza i zapewnia drugą Stronę, że posiada pełne prawo 
i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada stosowne doświadczenie, wiedzę, dysponuje osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje oraz sprzętem pozwalającymi na właściwą realizację Umowy;

  - wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w procesie realizacji Przedmiotu Umowy, ze strony Wykonawcy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na realizację Przedmiotu Umowy;

  - wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zakresem prac przewidzianych do wykonania oraz ustalonymi w niniejszej Umowie warunkami.

- Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy dokumentów dotyczących przedmiotu umowy,

  - wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb robót, przy czym rozliczenie zużytej energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazania podlicznika zamontowanego przez Wykonawcę. Za zużytą energię Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w Umowie,

  - niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami Wykonawcy do Dziennika budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - protokolarne przejęcie terenu budowy,

  - zgłaszanie wykonanych robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy przez Kierownika Budowy celem uzyskania akceptacji i odbioru przez Kierownika Nadzoru Budowlanego,

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w szczególności poprzez sporządzanie „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia” i przestrzeganie zawartych w nim zasad;

  - utrzymywanie terenu budowy w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie odpadów i śmieci, uporządkowanego trzymania sprzętu oraz składowania wszelkich urządzeń pomocniczych 
i materiałów, przy czym w przypadku trzykrotnego udokumentowania braku zachowania porządku na placu budowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną i wystawić notę obciążeniową na kwotę 1 000,00 zł 
za każdy przypadek naruszenia,

  - prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p. poż 
i ochrony przed kradzieżą,

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień końcowego odbioru,

  - zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy,

  - zawiadomienie Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, 
a także zgłoszenie o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - ponoszenie kosztów za media wg wskazań podliczników, które Wykonawca zamontuje na własny koszt,

  - sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach,

  - dostarczenie atestów, certyfikatów, gwarancji, świadectw jakości wymaganych przepisami na wszystkie zastosowane materiały i urządzenia oraz protokołów odbioru itp.,

- Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na obiekcie w tym samym czasie trwają inne prace budowlane, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla obiektu oraz innych Wykonawców.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

§5

Podwykonawcy

- Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia podwykonawców lub podwykonawców, których uprzednio nie zaakceptował.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w celu jej akceptacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko co do przedłożonego projektu umowy (pisemnie lub 
w formie elektronicznej), a w przypadku brak stanowiska przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowo-budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Postanowienia ust. 2-4 obowiązują także w przypadku zmiany umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej zmiany bez zgody Zamawiającego albo w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego do treści umowy lub projektu umowy, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co do zakresu rzeczowego jak i jakości, jak za własne działania 
i zaniechania.

- Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie przez spisanie protokołu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

- Umowa z podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem jest część lub całość Przedmiotu Umowy, musi zawierać w szczególności:

  - zakres robót powierzony podwykonawcy;

  - kwotę wynagrodzenia w zł brutto - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;

  - termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy do wykonania;

  - termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - sposób rozliczenia wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy 
z dalszymi podwykonawcami,

  - w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.

  - w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę Robót obejmujących Przedmiot Umowy podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony podwykonawcy).

Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy.

- Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu prac, określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić (drogą elektroniczną lub pisemnie) Zamawiającemu z co najmniej 
3- dniowym wyprzedzeniem, w odmiennym przypadku Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty w kwocie __________ brutto (słownie: _____, ___/100), pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę uzgodnionego zakresu Robót stanowiących Przedmiot Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, niepodlegające waloryzacji i uwzględnia wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace opłacane będzie na podstawie faktury końcowej, która zostanie wystawiona pod następującymi warunkami:

  - zakończenia i odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości robót będących Przedmiotem Umowy;

- Strony zastrzegają, że w przypadku stwierdzenia podczas dokonywanego odbioru istotnych wad i usterek, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie z budynku na moment dokonywania odbioru lub w przyszłości, płatność z tytułu robót zostanie dokonana dopiero po podpisaniu protokołu bez zastrzeżeń i usunięciu przez Wykonawcę przedmiotowych wad i usterek.

- Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

- Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania przez niego zakresu prac określonych Umową i na warunkach w niej oznaczonych.

§7

Odbiory prac

- W zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy Strony przystąpią do odbioru końcowego Przedmiotu umowy i w tym celu sporządzą protokół odbioru końcowego. Protokół będzie zawierał w szczególności wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek oraz warunki ich naprawy.

- Zmiany terminów realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia nie wymagają formy aneksu do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają złożenia informacji drugiej Stronie drogą pisemną lub elektroniczną wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. O zmianach terminów Strona informuje najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem obowiązującego terminu (wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym), druga Strona przedstawia akceptację lub sprzeciw najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji.

- Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości  odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - dokumentację powykonawczą,

  - atesty na prefabrykaty, materiały,

przy czym niekompletność w/w dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru prac.

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i rozpocznie procedurę odbioru Przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po ustaleniu daty przez Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany przez Zamawiającego, jak również przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Jeżeli w rezultacie zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru zostanie stwierdzone 
w protokole odbioru, że zobowiązanie Wykonawcy polegające na wykonaniu Przedmiotu umowy zostało wykonane i odbiór robót został dokonany, to datę zgłoszenia gotowości 
do odbioru uznaje się za datę wykonania zobowiązania Wykonawcy wynikającego 
z niniejszej Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i /lub usterek, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub powierzyć jego wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Jeśli w wyniku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie, Wykonawca po ich usunięciu zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§8

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zgłoszone 
w formie pisemnej, zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i/lub usterek Przedmiotu Umowy lub do wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy lub jego części na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony, uwzględniającym techniczne i organizacyjne uwarunkowania wykonania prac naprawczych.

- O usunięciu wad i/lub usterek lub dokonanej wymianie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Usunięcie wad i/lub usterek zostanie stwierdzone protokolarnie przez Strony.

- W przypadku nieusunięcia wad i/lub usterek Przedmiotu Umowy lub niedokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad w wyżej określonym terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, aby bez wyznaczania terminu dodatkowego, według własnego wyboru i uznania Zamawiający zlecił usunięcie wad i/lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub dokonał zakupu nowej rzeczy wolnej od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony Umowy mogą dokonać przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu gwarancji i rękojmi, a stwierdzone wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji i rękojmi tj. w terminie nieprzekraczalnym do 30 dni 
od dokonania przeglądu gwarancyjnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem tego okresu.

§9

Przedstawiciele Stron

- Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg inwestycji ze strony Zamawiającego jest  ks. Wojeciech Orzechowski – Dyrektor Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie.

- Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg inwestycji ze strony Wykonawcy na budowie jest:_____

- Zamawiający powołuje Kierownika Nadzoru Budowlanego w osobie …….., działającego 
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Osoby wskazane powyżej będą właściwe w szczególności do dokonywania odbiorów zaawansowania robót oraz odbioru końcowego (w tym podpisania odbioru końcowego prac).

§10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania w niżej wymienionych przypadkach są kary umowne. W innych przypadkach, nieujętych poniżej, stosuje się zasady ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące odszkodowań.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany przedmiot zamówienia określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy  dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu realizacji danego przedmiotu zamówienia  wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto za dany przedmiot zamówienia określony w harmonogramie  rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie  wad;

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto;

- maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 15% łącznego wynagrodzenia brutto. Przyjęta zostanie następująca definicja wady (dalej jako wada): wada zmniejszająca wartość lub  użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel  w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia części, a ponadto robót  wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi przepisami w tym  zakresie, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi  dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej Wykonawcy.

§11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót po przejęciu terenu budowy powyżej 
14 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres ponad 14 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z dokumentacją projektową lub używa materiałów niezgodnych z normami budowlanymi.

- Skorzystanie z prawa umownego odstąpienia od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu podstaw do odstąpienia, nie później jednak niż do dnia wygaśnięcia umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, tak umownym jak ustawowym, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy, zarówno dokonane na podstawie jej postanowień, jak i na mocy ustawy, wywołuje skutek na przyszłość.

- W przypadku odstąpienia od Umowy:

  - w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych,

  - Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, urządzeń konstrukcji na podstawie wykazu materiałów, chyba że ich zakup nie został zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe 
z odstąpienia od umowy.

- W razie rozwiązania Umowy z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, Strony są uprawnione do wzajemnego rozliczenia i zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych na realizacje Przedmiotu Umowy.

§12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień, wyrażeń, zapewnień lub uzgodnień zawartych 
w Umowie okazałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, które pozostaną ważne i wiążące 
w najszerszym możliwym zakresie, w jakim okaże się to dopuszczalne przez obowiązujące prawo.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Spory o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne strony poddają mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Strony wskazują następujące adresy email do dokonywania doręczeń:

Zamawiający - ………………….

Wykonawca - ………………………..

Oświadczenia skierowane na powyższe adresy email są złożone w pierwszym dniu roboczym po ich wysłaniu, pod warunkiem niezwłocznego nadania treści oświadczenia na adres siedziby/zamieszkania Strony za pośrednictwem przesyłki pocztowej, kurierskiej lub osobistego doręczenia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

Zamawiający:                                                                                 Wykonawca:

Załączniki:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy;