UMOWA NR RGKOŚiR/OŚ- ……./2010

Zawarta w dniu  ……...2010 roku w Skokach woj. wielkopolskie pomiędzy Gminą Skoki mającą swą siedzibę w Skokach ul. Ciastowicza 11, NIP 766-19-68-104, Regon 572140584, zwaną w dalszym tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza - Tadeusza Kłosa

a

………………………………………………………………………………………

w imieniu, którego działa:

………………………………………………………………………………………

Zwany w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia 21.10.2010 roku zawarta zostaje umowa następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na obejmuje rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu. Etap I.

Zakres prac do wykonania obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni  drogi gminnej  posiadającą obecnie nawierzchnię gruntową,    częściowo  utwardzoną  kruszywem z recyklingu. Nawierzchnię drogi należy poddać przebudowie  polegającej na :

I. Roboty pomiarowe:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów wysokościowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały,

II. Usunięcie drzew i krzewów:

- usunięcie drzew i krzewów z użyciem sprzętu mechanicznego,

III. Roboty ziemne:

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

- budowa nasypów,

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

IV. Studnie odgazowania:

- wykonanie dwóch studni odgazowania rura PE o średnicy 315mm,

V. Roboty rozbiórkowe

- usunięcie budynku z pustaków,

( 2

Na przedmiot umowy określony w ( 1 składa się zakres rzeczowy robót określony w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Ofercie Wykonawcy,

stanowiących integralną część niniejszej umowy.

( 3

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 17.12.2010 roku

( 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy i dokumentację budowlano - wykonawczą z dziennikiem budowy w dniu zawarcia umowy.

( 5.

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

………………………………………………..

2. Kierownikiem Budowy będzie :

………………………………………………

( 6

W zakresie robót budowlanych Wykonawca :

- Stworzy własnym kosztem i staraniem  zaplecze budowy i ponosił będzie koszty jego utrzymania (zabezpieczenia, oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy).

- Zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy,  jego zaplecza i dróg dojazdowych , w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości.

- Użyje materiałów budowlanych odpowiadającym wymaganiom  określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca  1994r.  Prawo Budowlane ( t.j.  Dz. U. z 2006r.  nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami,   okazania na każde wezwanie  Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru , certyfikatów zgodności  z polską normą lub aprobatą  techniczną.

- Zapewnia na własny koszt  transport odpadów do miejsca ich    wykorzystania lub utylizacji , łącznie z kosztami utylizacji,

- Ponosi pełną odpowiedzialność  za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy, przestrzeganie przepisów bhp. ochronę p.poż i dozór mienia  na terenie robót , jaki i za wszelkie szkody  powstałe w trakcie robót.

- Terminowo wykona i przekaże do eksploatacji przedmiot umowy.

- Ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Dostarczy  na odbiór końcowy niezbędne dokumenty  potwierdzające parametry techniczne  oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyniki,  protokoły badań, prób   i inne.

- Usunie wszelkie wady i usterki  stwierdzone przez nadzór inwestorski  w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony  i konieczny do ich usunięcia.

- Ponosi  wyłączną odpowiedzialność  za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody  Wykonawca zobowiązuje się  pokryć w pełnej wysokości.

- Wyznaczy do kierowania robotami  osobę wskazaną w ofercie przetargowej posiadającą stosowne kwalifikacje  zawodowe i   uprawnienia budowlane.

- Zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego lub przedstawicieli właściwych urzędów i instytucji, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę – w przeciwnym razie obciążają Zamawiającego.

- Zapewni obsługę geodezyjną   budowy.

( 7

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w dniu  zawarcia umowy.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Odebrania przedmiotu umowy po  sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata  wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 8

1.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku :

1.1.okoliczności, których nie można było przewidzieć,

1.2.z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

1.3.z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających

prowadzenie robót,

2.W wypadkach wymienionych w ust.1 Wykonawca powinien wystąpić z porozumieniem dodatkowym do umowy.

3.Wymaga się aby zmiana terminu umownego po obustronnym uzgodnieniu wprowadzona została w trybie aneksu podpisanego przez strony.

( 9

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy  gdy :

1. Wykonawca przerwał  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy realizacje przedmiotu umowy  i przerwa trwa   dłużej niż 30 dni,

2. Wykonawca realizuje roboty  przewidziane niniejsza umową  w sposób niezgodny z niniejsza umową , dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Jeżeli wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy  wadliwie albo  sprzecznie z umową , zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy  i wyznaczyć mu w tym celu  odpowiedni termin. Po bezskutecznym  upływie wyznaczonego terminu  zamawiający może odstąpić od umowy, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi  na koszt

wykonawcy.

( 10

1. Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto), ustalone według oferty z przetargu nieograniczonego.

2.Wynagrodzenie   ustala się na   kwotę :

-netto    …………………. zł.

- podatek VAT  ………… zł

- brutto  …………………. zł

(słownie zł: brutto       …………………………………………………………………….

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W wynagrodzeniu zawarte są wszystkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych  w dokumentacji przetargowej, niezbędnych do wykonania  całości przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie  oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy  nie może być podstawą  do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

4.Wynagrodzenie określone w pkt. 2  będzie płatne jedną fakturą  po zakończeniu całości robót  i   dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego przez Zamawiającego.

4. Termin zapłaty faktury   wynosi do 14 dni licząc od daty otrzymania poprawnej faktury  wraz z dokumentami rozliczeniowymi i przyjęciu robót przez Zamawiającego.

( 11

1. Strony postanawiają , iż obowiązującą   formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach

a/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

-/ za zwłokę określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0.2% wynagrodzenia brutto ustalonego w ( 10 pkt.2 umowy    za każdy dzień zwłoki. Kara ta będzie potrącana z faktury wykonawcy.

-/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w ( 10 pkt. 2 umowy,

b/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

-/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienia rozpoczęcia robót w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego ustalonego w ( 10 pkt.  2 umowy   za każdy dzień zwłoki.

-/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamówienia  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego ustalonego w ( 10 pkt. 2 umowy  za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 12

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie   przebudowa       drogi gminnej w Budziszewicach- I etap podbudowa.

2.Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy ; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

b/jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisane będą protokóły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

6.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7.Zamawiający może wyznaczyć  gwarancyjny odbiór robót  w trakcie trwania    okresu  gwarancji.

( 13

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie  gwarancji.

2.Okres gwarancji wynosi  12 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego na roboty budowlano - montażowe, a na zastosowane urządzenia  wg  gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń.

( 14

Zakazuje się istotnych zmian  postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy.

( 15

1.Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej tytuł XV Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1 Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należytego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

( 16

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 18

Umowę niniejszą sporządza się w  2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA	:					ZAMAWIAJĄCY :

……………………………				……………………………